軋輥RFID識別無線傳輸系統(PE-MPA110)付款說明報告

1. **現況說明：**
2. 軋輥RFID識別無線傳輸系統(PE-MPA110)已完工，完成試車檢驗合格上線且運行正常。本案母案已完成收款，現擬辦理子案尾款付款作業。
3. **部門管理單位針對本案稽核檢查，發現本案規範內請購帶安裝部分未施作，擬辦理扣款驗收。**
4. 訂購廠商：**廈門市慧邦信息技術有限公司**。
5. 訂購金額：**RMB 211,500元，付款條件：交貨付款80%(已付款)，尾款20%**。
6. **擬處理對策說明：**
7. 本次辦理此案尾款付款作業，**尾款20%金額：RMB 42,300元，其中扣款RMB 1,505元。實際付款金額：40,795元**。
8. 前項扣款明細及相關附件檢附於共享路徑
9. 檢附試車檢驗報告及相關附件放置於共享路徑：([\\10.206.129.21\b610\](file:///\\10.206.129.21\b610\))
10. 擬請同意尾款付款作業。
11. **呈請核示。**

經營主管： 主管： 經辦：